Navitto 作業工程（最新版）

最終更新: 2026年7月3日
前提: 週8〜15時間 / 広告費0円 / GlotPress PTE + オーガニック集客

今ここ: PTE 申請済み（#ja-requests）→ 返信待ち。Stable Readme 入力完了（Waiting 17 / Untranslated 0）。

1. 現在の状態

| 項目 | 状態 |
| --- | --- |
| Stable Readme（GlotPress） | 入力完了。Waiting 17 / Untranslated 0 → Approve 待ち |
| PTE 申請 | #ja-requests に投稿済み（@nsouta）→ 返信待ち |
| readme.txt（SXO改訂・英語） | ローカルのみ（未 commit / 未 SVN） |
| GitHub | v1.0.4 push 済み |
| ja ページ完全日本語化 | PTE 取得後に Approve → 反映 |

重要: commit / push / SVN 反映は、明示的な指示があるまで実行しない。

2. 全体フロー

[完了] Stable Readme 翻訳入力（Waiting 17） [完了] #ja-requests へ PTE 申請 [今ここ] PTE 付与の返信待ち ├ 並行: ショート動画 / 事例 / KPI ▼ [次] Waiting 17件 Approve → ja ページ確認 ▼ [その後] SXO readme SVN 反映 → GlotPress 翻訳・Approve ▼ [中期] 集客90日本番 / 本体UI 90%（1.0.5）

3. Phase A：PTE 返信待ち（今）

- #ja-requests で申請投稿への返信を確認（週2〜3回）

- 「joined #ja-requests」は参加通知のみ。PTE 付与ではない

- 1週間以上返信なし → リマインド文を投稿（本文末尾にコピペ用あり）

並行作業: ショート動画 / レビュー依頼テンプレ / 事例ひな型 / KPI シート

4. Phase B：PTE 付与後（即日）

- Waiting 17件を Approve

- Stable Readme 100% 確認（Current 36 / Waiting 0）

- Stable 本体 Waiting も Approve

- ja プラグインページで反映確認

5. Phase C：SXO readme 公開（Phase B 後）

- Readme Validator で検証

- 【指示後】Plugin SVN に readme.txt 反映

- GlotPress で新文字列を翻訳 → PTE として Approve

- ja ページで SXO 訴求を確認

6. 集客 90日プラン

- WP公式ディレクトリ SXO/AEO（最優先）

- 縦型ショート動画（週2本）

- 事例・レビュー（信頼資産）

| 作業 | 時間/週 |
| --- | --- |
| ショート動画 | 4h |
| 公式ページ改善 | 2h |
| 事例・レビュー | 2h |
| KPI・改善 | 1〜3h |

7. 参考リンク

- GlotPress: translate.wordpress.org/.../navitto

- #ja-requests: wordpress.slack.com/archives/C0B9ARYJ160

- ja プラグイン: ja.wordpress.org/plugins/navitto

- Make WP Slack: make.wordpress.org/chat

8. 【コピペ用】PTE リマインド（1週間以上返信なし）

@nsouta です。先日 #ja-requests に PTE 付与をお願いしました。 お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認いただけますでしょうか。 プロジェクト: https://translate.wordpress.org/locale/ja/default/wp-plugins/navitto/ 対象: Stable Readme / Stable WordPress.org ユーザー名: @nsouta よろしくお願いします。

9. 関連ファイル（リポジトリ）

- docs/NAVITTO-作業工程-最新.txt … 本内容のテキスト版（マスター）

- docs/GLOTPRESS-WAITING-17-COPYPASTE.txt … Waiting 訳文

- docs/WORDSLACK-PTE-REQUEST.txt … PTE 申請文

- glotpress-stable-readme-ja.txt … SXO 版日本語文案