Navitto 集客 90日 作業工程

作成日: 2026年7月3日
前提: 週8〜15時間 / 広告費0円 / オーガニック集客特化

1. 現在の状態

| 項目 | 状態 |
| --- | --- |
| GitHub navitto | v1.0.4 まで push 済み |
| readme.txt 集客向け改修 | ローカル編集のみ（未 commit / 未 push） |
| WordPress.org への反映 | まだしていない（保留中） |
| 変更内容 | 日英併記 + SXO/AEO 向け訴求強化（+77行） |

重要: commit / push / SVN 反映は、明示的な指示があるまで実行しない。

2. 全体方針（90日プラン）

優先順位（効果の大きい順）:

- WP公式ディレクトリ SXO/AEO 最適化（最優先・ストック型）

- 縦型ショート動画（認知・追体験）

- 事例・レビュー・信頼資産（成約率向上）

3. フェーズ別工程

Phase 1: Day 1〜14（基盤整備）← 現在

| # | タスク | 状態 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | readme.txt の訴求再設計 | ほぼ完了 | 次は読みやすさの整理 |
| 2 | Readme Validator で文面チェック | 未着手 | wordpress.org/plugins/developers/readme-validator/ |
| 3 | スクショの Before→After 導線整理 | 未着手 | SVN assets/ 用 |
| 4 | 週次KPI記録シート作成 | 未着手 | インストール率・レビュー数など |
| 5 | ショート動画テンプレ3種 | 未着手 | Before/After・Q&A・3分導入 |
| 6 | 動画1〜3本目の制作 | 未着手 | 週2本ペース開始 |
| 7 | レビュー依頼テンプレ | 未着手 | 導入7日後送信用 |
| 8 | 事例ページひな型 | 未着手 | nsouta.com 向け |

Phase 2: Day 15〜45（配信と改善）

- 週2本のショート動画を継続（目標: 合計12本前後）

- readme.txt を2週間ごとに微調整

- 事例ページを最低2件公開

- 既存ユーザーへレビュー依頼を送付開始

Phase 3: Day 46〜90（勝ち筋の固定）

- 反応の良い動画フォーマットに集中

- FAQ と事例を接続して比較検討層の不安を解消

- 90日時点で「継続運用版」の月次サイクルを確立

4. 今週の作業順（推奨）

① readme.txt の最終調整（重複削減・読みやすさ） ② Readme Validator でエラー・警告がないか確認 ③ 動画台本テンプレ3種を作成 ④ レビュー依頼テンプレ + 事例ページひな型を作成 ⑤ 週次KPIシートを作成 ⑥ 【指示後】commit → push → WordPress.org SVN 反映

5. 週次の時間配分（目安）

| 作業 | 時間 |
| --- | --- |
| ショート動画制作（2本） | 4h |
| 公式ページ改善（readme/FAQ/スクショ） | 2h |
| 事例・レビュー運用 | 2h |
| 指標確認と次週改善 | 1〜3h |

6. 公開時の手順（将来）

- Readme Validator で英語 readme.txt を検証

- navitto.php の Version / readme の Stable tag / ZIP バージョンを一致

- Plugin SVN の tags/{version}/readme.txt を更新

- SVN assets/ にバナー・アイコン・スクショを配置

- GlotPress で日本語 readme / UI 文字列を翻訳・承認（任意だが推奨）

7. 週次KPI（追う指標）

| カテゴリ | 指標 |
| --- | --- |
| 公式ディレクトリ | 表示→インストール率、レビュー件数、評価 |
| 動画 | 再生維持率（冒頭3秒/15秒）、保存率、公式リンク遷移 |
| 信頼資産 | 事例公開数、レビュー依頼送信数、回収率 |

8. 90日時点の達成目安

- readme.txt を2回以上改善した

- ショート動画を20本前後投稿した

- 事例を4〜6件、レビュー依頼フローを回した

- 週次KPIで「流入・反応の傾向」が言語化できた

9. 参考リンク

- WordPress.org プラグインページ: https://wordpress.org/plugins/navitto/

- Readme Validator: https://wordpress.org/plugins/developers/readme-validator/

- GlotPress: https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/navitto/

- GitHub: https://github.com/n-souta/navitto